附件：

河南省财政旅游专项资金县级

报账制管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为规范财政旅游专项资金管理，提高资金使用效益，根据河南省财政厅、河南省旅游局联合制定的《国家旅游发展基金补助地方项目资金管理实施办法》（豫财行[2009]118号）和《河南省旅游业发展专项资金管理暂行办法》（豫财行[2010]606号）有关规定，结合河南省旅游工作实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称财政旅游专项资金是指中央财政安排的国家旅游发展基金补助我省项目资金和省级财政安排的河南省旅游业发展专项资金中用于项目建设的资金（包含奖励资金中注明用于项目建设的资金，不含旅游主管部门用于宣传促销及内部质量提升所需资金）。

第三条  财政旅游专项资金县级报账制是指项目实施单位根据项目计划和项目施工进度，提出用款申请并提供报账凭证，按规定程序报经审批后，由县（市、区）级财政（以下简称“县级财政”）部门集中支付资金的一种管理制度。

第四条  财政旅游专项资金报账制管理中，各部门主要职责：

财政部门负责对项目预算进行评审，按项目进度核拨财政资金，加强会计核算和资金监管等。

旅游主管部门负责审核批复项目资金使用计划，组织项目实施、督促建设进度、加强质量管理，参与项目竣工验收、移交及项目建设费用支出的审查等。

项目实施单位负责根据批复的项目资金使用计划和预算组织招投标，按合同要求组织施工，按规定用途使用资金，按规定时间、质量要求完成工程建设任务并准备相关报账资料等。

第二章  报账资金管理

第五条  财政旅游专项资金应纳入财政国库单一账户统一管理、分账核算，县级财政部门行政政法科（股）应当建立财政旅游专项资金备查账。

第六条  报账资金以批复下达的财政资金数额为限，不得超额报账。财政资金应当坚持专款专用，确保资金使用到项目，支出核算到项目。

第七条  工程项目应当按有关规定实行招投标（政府采购）制度、工程监理制、合同管理制以及预算先审批后招标（政府采购）制度。

第八条  年度终了，当年项目建设未完成的，资金结转下一年度继续用于原项目建设；对于实行招投标（政府采购）结余的资金，可结合下一年度项目安排情况，制定项目资金使用计划上报市级批复、省级备案后，继续用于项目建设，不得挪作他用。

第九条  项目建设单位应当规范资金管理，严禁大额现金支付、白条入账、以拨代报等问题的发生。专项资金拨付实行转账结算，确需现金结算的，应当严格按照《现金管理暂行条例》的规定和审批手续执行。对于必须将财政资金补贴给个人的劳务费支出，应当采取通过金融机构对个人发放存折或一卡通的方式支付，严禁将现金直接支付给个人。

第十条  坚持严格审核，认真把关的原则。对以下情况，财政部门不予报账：

（一）未经旅游主管部门批复项目资金使用计划和财政主管部门评审项目预算的；

（二）未按要求提供有效报账文件和凭据的；

（三）擅自调整项目计划和项目建设内容的；

（四）违反国家有关法律、法规和制度的；

（五）其它不符合要求、超出规定使用开支范围的。

第三章  报账支付程序

第十一条  财政旅游专项资金文件下达后，项目实施单位根据专项资金批复文件中确定的资金数额，重新编制项目资金使用计划和项目预算，分别报县级旅游主管部门和财政部门审核同意后，方可组织实施。调整后的项目资金使用计划和预算需报市级、省级备案。

第十二条  项目资金使用计划批复后，原则上不得调整。特殊原因确需调整的，由项目实施单位以文字材料逐级报市级旅游部门和财政部门审核批复，同时报省旅游、财政部门备案后，方可组织实施。

第十三条  项目实施单位申请拨付专项资金时，应先填写财政旅游专项资金报账提款申请单，并附拨款依据，提出进度拨款意见，经县级旅游、财政部门审核同意后，由国库支付机构按照国库集中支付规定程序将资金直接拨付到项目承建单位。第一次申请报账可按不超过该项目财政资金总额的30%拨付项目启动资金。

第十四条  在项目建设过程中，项目实施单位可根据项目建设情况，按照项目建设进度分批进行阶段性报账。设备采购或专项资金额度不大的项目，也可在项目完工验收后一次性报账。贷款贴息项目采取一次性报账的方法。

第十五条  项目竣工后，旅游主管部门应当按照项目管理权限及时组织相关单位组成联合验收组，对项目建设情况进行验收，并出具项目竣工验收报告，参加验收人员应在验收报告上签署意见，保证验收行为合法及结果真实。

第十六条  财政旅游项目实行质量保证金制度。为保证项目工程质量，对工程类项目可按工程合同金额的10%预留质量保证金（设备采购可根据合同确定）。预留的质量保证金，在工程完工验收交付使用一年后，经复验无质量问题，应及时拨付工程质量保证金。项目涉及房产的，质量保证金在合同约定的质量保修期满后经复验合格方可拨付。如果工程存在质量问题，由旅游主管部门责成项目实施单位按照项目建设合同书的要求限时整改，并由财政部门将工程质量保证金转作维修费用，按程序和要求报账拨付。

第十七条  项目实施单位依据施工合同、竣工验收报告等资料，编制竣工结算和财务决算。竣工结算和财务决算实行会审制，即经旅游部门、财政部门共同审核项目报账凭据并签署意见，方可作为项目竣工结算和财务决算依据，任何未经会签的支出凭证均不得在竣工决算中列支。县级财务报账决算工作应于上级部门验收前办理完毕。

第四章  报账凭证管理

第十八条  县级财政部门应当严格报账凭据的审核，完善报账制度，按规定拨付资金。

项目实施单位应根据不同报账阶段，提供不同的报账手续。

（一）预付项目启动资金时需提供：财政旅游专项资金报账提款申请单（见附表一）；财政旅游专项资金项目预付资金审批表（见附表二）；上级批复下达的财政旅游专项资金项目文件；旅游部门批复的项目资金使用计划；中标通知书或政府采购文书；工程预算表（见附表三）。

（二）阶段性报账时需提供：财政旅游专项资金报账提款申请单；工程款税务发票；阶段性工程验收单（见附表四）。

（三）工程完工报账时需提供：财政旅游专项资金报账提款申请单；工程款税务发票；工程决算表（见附表五）；工程财务决算审核表（见附表六）；工程竣工验收表（见附表七）；竣工工程移交表（见附表八）。

（四）支付工程质量保证金时需提供：财政旅游专项资金报账提款申请单；工程质量复验报告（见附表九）。

（五）贷款贴息项目需提供：财政旅游专项资金报账提款申请单；银行贷款合同和利息支付凭证。

第十九条  对于补助给个人的劳务支出，须提供有领款人亲笔签字的单据和联系方式。

第五章  档案管理

第二十条  旅游主管部门应当加强文档管理，建立项目台账，并将项目建设前、建设中以及建成后的照片等相关资料按项目归集、整理、存档。

第二十一条 财政部门对项目实施单位提供的各类报账原始凭证审核无误并拨付资金后，作为会计核算的原始凭证存档。对于贴息类项目，县级财政部门应在项目实施单位提供的借款合同和利息支付凭证上加盖“财政已贴息”字样后，将原件退回项目实施单位，县级财政部门留存复印件。

项目实施单位需保留财政部门加盖过“财政已拨付”字样的原始凭证复印件或加盖过“财政已贴息”字样的借款合同和利息支付凭证原件。项目实施单位应当加强会计核算，妥善保管报账原始凭证或复印件，配合做好检查、审计工作。

第二十二条  工程项目竣工验收后，旅游主管部门应当及时向项目实施单位办理产权移交手续。移交手续经交接双方签字后一式三份，分别由项目实施单位作为固定资产记账依据，旅游主管部门作为档案管理，财政部门作为记账依据。

第六章  监督检查

第二十三条  财政部门、旅游主管部门应当密切协作，各司其职、各负其责，共同做好报账工作，加强对财政旅游专项资金使用和项目建设的监督检查。

第二十四条  各级财政部门和旅游主管部门应定期、不定期组织检查财政旅游专项资金的管理使用情况，并接受上级财政、旅游主管部门和审计部门的监督检查。

第二十五条  对违反规定截留、挪用、扩大开支范围使用及以虚报、冒领等手段骗取财政旅游专项资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》等法律、法规进行处理，并按规定追究有关责任人的责任；构成犯罪的，移交司法部门处理。

第七章  附  则

第二十六条  省旅游专项资金安排的市级旅游建设项目，参照本办法在市级财政部门报账。

第二十七条  各省辖市及县级财政部门可根据本办法，结合当地实际做出补充规定，制定实施细则，并报省财政厅备案。

第二十八条  本办法由河南省财政厅负责解释。

第二十九条 本办法自二○一三年一月一日起开始执行。